# РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# СОСКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

# РЕШЕНИЕ

# от 30 января  2009 г.                                                                    № 204

# с. Сосково

# О  принятии  программы «Обеспечение

# безопасности дорожного движения»

# в Сосковском районе  на 2009 год.

# В   целях сокращения аварийности на автомобильном транспорте, снижения детского  дорожно-транспортного травматизма, приведения дорог  и дорожной инфраструктуры  в нормальное соответствие  согласно п.3 ст.18  Устава Сосковского  муниципального  района, Сосковский районный Совет народных депутатов

# РЕШИЛ:

# 1.Принять программу «Обеспечение безопасности дорожного движения» в Сосковском   районе на 2009 год   в окончательном  чтении. (Программа прилагается).

# 2.Направить принятое решение Главе Сосковского  района для подписания.

# Председатель Сосковского    районного

# Совета народных депутатов                                                         В.Е.Васина.

Приложение к Решению

Сосковского районного

Совета народных депутатов

от 30 января 2009 года № 204

# П Р О Г Р А М М А

"Обеспечение безопасности дорожного движения в Сосковского районе

на 2009 год"

с. Сосково, 2008 г

СОДЕРЖАНИЕ:

- Паспорт программы

- Программа

- План-график выполнения мероприятий

Приложение:

- Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

###### С О С Т А В

районной комиссии по  обеспечению безопасности

дорожного движения

Грошев Н.В. – 1-й зам. Главы района, председатель комиссии

Кулешков А.Н. – начальник  ОГИБДД Сосковского ОВД, заместитель

председателя

Силкина Н.Н. – гл. специалист по труду администрации района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Агеев В.С. – Глава Сосковского сельского поселения

Васютин Л.В. -  начальник отдела Гостехнадзора управления с\х

Новиков Н.М. – начальник отдела гражданской защиты населения

Дружков В.Н. – начальник дорожного отдела

## ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Обеспечение безопасности дорожного движения в Сосковском районе на 2009 год |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Глава Сосковского района |
| Разработчик программы | Комиссия по безопасности дорожного движения |
| Цели и задачи программы | - Сокращение аварийности на автомобильном транспорте - снижение детского дорожно-транспортного травматизма - приведение дорог и дорожной инфраструктуры в нормативное соответствие |
| Сроки и этапы реализации программы | 01.01.2009г.– 31.12.2009г. |
| Объемы и источники финансирования программы | ВСЕГО -9544 тыс. рублей в т.ч.: районный бюджет - 105 тыс. рублей; бюджет поселений – 349 тыс. рублей; средства предприятий (Областная дорожная служба. Филиал ОГУ Орелгосзаказчик Сосковский дорожный участок) –9090 тыс. рублей. |
| Конечные результаты реализации программы | Создание безопасных условий для участников дорожного движения. Снижение аварийности и травматизма на дорогах района. |

ПРОГРАММА

###### обеспечения безопасности дорожного движения

в Сосковском районе на 2009 год

| №п/п | Наименование мероприятий | Ед.измер | Кол-во | Сроки начала работ | Сроки окончания работ | Источники финансирования работ (тыс. руб.) | Ответственные за проведение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Районный б-т | Бюд-т поселений | Ср-ва предпред приятий | Др источ. Финан сирования |  |
| 1 | Проведение занятий по изучению нормативно-правовых документов с руководителями предприятий |  | 12 | 15.01.09 | 15.12.09 | - | - | - | - | Кулешков А.Н. начальник ОГИБДД |
| 2 | Проведение конкурсов по пропаганде БДД в образовательных учреждениях района |  | 30 | 20.02.09 01.09.09 | 20.05.09 21.12.09 | 15 | - | - | - | Черникова Г.И. директор ДДТ |
| 3 | Проведение мероприятий по техническому осмотру автотранспортных средств и осуществление контроля в автопредприятиях района |  | согласно утвержденного графику ОГИБДД | 05.04.09 | 05.12.09 | - | - | - | - | Кулешков А.Н.-начальник ГИБДД |
| 4 | Приобретение прибора видеозаписывающего скоростомера для ОГИБДД | шт | 1 | 01.01.09 | 30.06.09 | 90 | - | - | - | Кудинов С.Н. Начальник ОВД по Сосковскому району |
| 5 | Организация стоянки для хранения автотранспортных средств |  | 1 | 01.01.09 | 31.05.09 | - | - | - | - | Тютякин В.Л.- начальник отдела по имущ-ву, Агеев В.С.-глава Сосковского с/п, Астахов В.П.- руководитель ООО «Жилводсервис» |
| 6 | Выполнение плана-графика мероприятий по БДД |  | ежеме-сячно | 01.01.09 | 31.12.09 | - | 349 | 9090 | - | Дружков В.Н.-начальник ДО; Главы сельских поселений |
| 7 | Заслушивание ответственных за исполнение программы на комиссии по БДД |  | ежеквартально |  |  |  |  |  |  | Грошев Н.В.-1-й зам.главы района |
| 8 | Проведение заседаний комиссии по БДД |  | ежеквартально |  |  |  |  |  |  | Силкина Н.Н.-секретарь комиссии |

Первый заместитель Главы района                                                               Н.В. ГРОШЕВ

Начальник ГИБДД                                                                                          А.Н. КУЛЕШКОВ

Начальник РОО и ПО                                                                                     Е.В. СОСОЙ

Начальник отдела  по ДМ, ФК и С                                                                Г.Ю. ОНИЩЕНКО

ПЛАН – ГРАФИК

#### выполнения мероприятий Программы «Обеспечение безопасности дорожного движения

В Сосковском районе на 2009 год

| №п/п | Наименование мероприятий | Ед.измер | Кол-во | Сроки начала работ | Сроки окончанияработ | Источники финансирования работ (тыс. руб.) | Ответственные за проведение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Районный б-т | Бюд-т поселений | Ср-ва предпред приятий | Др источ. Финан сирования |  |
| 1 | Проведение ремонтных работ на дорогах с твердым покрытием | Т | 500 | 05.05.09 | 15.08.09 | - | - | 2000 | - | Дружков В.Н.-начальник ДО |
| 2 | Ремонт и замена дорожных знаков, информационных указателей, благоустройство пешеходных переходов и тротуаров | шт | 200 | 10.06.09 | 15.07.09 | - | 10 | 340 | - | Дружков В.Н.-начальник ДО Агеев В.С.-глава Сосковского с/п |
| 3 | Ремонт автобусных павильонов | шт | 22 | 01.09.09 | 15.10.09 | - | - | 150 | - | Дружков В.Н.-начальник ДО |
| 4 | Освещение улиц райцентра | км | 4,5 | 01.01.09 | 31.12.09 | - | 89 | - | - | Агеев В.С.-глава Сосковского с/п |
| 5 | Окашивание обочин | км | 107 | 25.05.09 | 25.09.09 | - | 15 | 600 | - | Дружков В.Н.-начальник ДО Главы поселений |
| 6 | Вырубка деревьев и очистка придорожных лесополос | га | 10 | 15.01.09 | 15.10.09 | - | 30 | 700 | - | Дружков В.Н.-начальник ДО Главы поселений |
| 7 | Отсыпка обочин грунтом | М3 | 1000 | 20.06.09 | 10.07.09 | - | - | 800 | - | Дружков В.Н.-начальник ДО |
| 8 | Ямочный ремонт дорог щебнем | М2 | 60000 | 10.06.09 | 25.06.09 | - | - | 2500 | - | Дружков В.Н.-начальник ДО |
| 9 | Грейдирование грунтовых дорог сельских поселений | км | 40 | 15.05.09 | 15.09.09 | - | 50 | - | - | Главы поселений |
| 10 | Обработка дорог пескосоляной смесью и их расчистка в зимний период | км | 107 | 15.01.09 15.11.09 | 01.04.09 31.12.09 | - | 155 | 2000 | - | Дружков В.Н.-начальник ДО Главы поселений |

Первый заместитель главы района			Н.В. Грошев

Начальник ДО						В.Н. Дружков

Глава Алмазовского с/п				Н.Ю.Ховрина

Глава Алпеевского с/п					А.Н.Губин

Глава Кировского с/п					Л.П.Гулякина

Глава Лобынцевского с/п				С.А.Летаев

Глава Рыжковского с/п					Н.П.Титков

Глава Сосковского с/п					В.С.Агеев

Глава Мураевского  с/п					С.А. Газукина