РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОСКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 21 декабря 2010 года                                                                                        № 366

с. Сосково

О принятии программы

«Обеспечение безопасности

дорожного движения в Сосковском районе

на 2011 год»

Принято

Сосковским районным

Советом народных депутатов

21 декабря 2010 года

В целях сокращения аварийности на автомобильном транспорте, снижения детского дорожно-транспортного травматизма, приведения дорог и дорожной инфраструктуры в соответствие с нормативами. Согласно пункту. 4, части 11, статьи 18 Устава Сосковского муниципального района, Сосковский районный Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять программу «Обеспечение безопасности дорожного движения в Сосковском районе  на 2011 год».  (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вперед».

Глава района                                                                                                    А.М. Долгов

Приложение

к решению районного

Совета народных депутатов

№ 366 от 21 декабря 2010 г.

# Программа

"Обеспечение безопасности дорожного движения"

в Сосковском районе на 2011 год

Сосково - 2010

СОДЕРЖАНИЕ:

- Паспорт программы

- Программа

- План-график выполнения мероприятий

## ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Обеспечение безопасности дорожного движения в Сосковском районе на 2011 год |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Глава Сосковского района |
| Разработчик программы | Комиссия по безопасности дорожного движения |
| Цели и задачи программы | - сокращение аварийности на автомобильном транспорте - снижение детского дорожно-транспортного травматизма - приведение дорог и дорожной инфраструктуры в нормативное соответствие - формирование у детей культуры поведения на дорогах - формирование у населения негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения - формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения |
| Сроки и этапы реализации программы | 01.01.2011 г.– 31.12.2011 г. |
| Объемы и источники финансирования программы | ВСЕГО - 9669 тыс. рублей в т.ч.: бюджет поселений – 459 тыс. рублей; средства предприятий – 9210 тыс. рублей. |
| Конечные результаты реализации программы | 1. Создание безопасных условий для участников дорожного движения. 2. Снижение аварийности, общего и детского травматизма на дорогах района. |

ПРОГРАММА

###### обеспечения безопасности дорожного движения

в Сосковском районе на 2011 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество | Сроки начала работ | Сроки окончания работ | Источники финансирования работ (тыс. руб.) | Ответственные за проведение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений | Внебюджетные источники |  |
| 1 | Проведение занятий по изучению нормативно-правовых документов с руководителями предприятий в рамках Приказа №1240 |  | 12 | 15.01.2011 | 15.12.2011 | - | - | Кулешков А.Н. нач. ОГИБДД |
| 2 | Проведение мероприятий по техническому осмотру автотранспортных средств и осуществление контроля в предприятиях района |  | согласно утвержденного графика ОГИБДД | 05.04. 2011 | 05.12. 2011 | - |  | Кулешков А.Н.-нач. ГИБДД |
| 3 | Публикация в районной газете «Вперед» | стр. | 36 | 15.01. 2011 | 31.12. 2011 | - | - | Кулешков А.Н.- нач. ГИБДД Кутепов Е.А.- редактор газеты «Вперед» |
| 9 | Выполнение плана-графика мероприятий по БДД |  | ежемесячно | 01.01. 2011 | 31.12. 2011 | 459 | 9210 | Дружков В.Н.-нач. ДО; Главы сельских поселений |
| 10 | Заслушивание ответственных за исполнение программы на комиссии по БДД |  | ежеквартально |  |  | - | - | Грошев Н.В.- председатель комиссии |
| 11 | Проведение заседаний комиссии по БДД |  | ежеквартально |  |  | - | - | Грошев Н.В.- председатель комиссии |

ПЛАН – ГРАФИК

Выполнения мероприятий Программы «Обеспечение безопасности дорожного движения

в Сосковском районе на 2011 год

| №п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество | Сроки начала работ | Сроки окончания работ | Источники финансирования работ (тыс. руб.) | Ответственные за проведение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюд-т пос-й | Внебюд.. источники |  |
| 1 | Проведение ремонтных работ на дорогах с твердым покрытием | Т | 500 | 05.05. 2011 | 15.08.2011 | - | 2500 | Дружков В.Н. - начальник ДО |
| 2 | Ремонт и замена дорожных знаков, информационных указателей, благоустройство пешеходных переходов и тротуаров | шт | 150 | 10.06.2011 | 15.07.2011 | - | 70 | Дружков В.Н. -начальник ДО |
| 3 | Ремонт автобусных павильонов | шт | 22 | 01.09.2011 | 15.10.2011 | - | 300 | Дружков В.Н. начальник ДО |
| 4 | Освещение улиц райцентра | км | 4,5 | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 239 | - | Агеев В.С.-глава Сосковского с/п |
| 5 | Окашивание обочин | км | 2140 | 25.05.2011 | 25.09.2011 | - | 1500 | Дружков В.Н.-начальник ДО Главы поселений |
| 6 | Вырубка деревьев и очистка придорожных лесополос | га | 2 | 15.01.2011 | 15.10.2011 | - | 140 | Дружков В.Н.-начальник ДО Главы поселений |
| 7 | Отсыпка обочин грунтом | м3 | 500 | 20.06.2011 | 10.07.2011 | - | 800 | Дружков В.Н.- -начальник ДО |
| 8 | Ямочный ремонт дорог щебнем | м2 | 30000 | 10.06.2011 | 25.06.2011 | - | 1800 | Дружков В.Н - начальник ДО |
| 9 | Обработка дорог пескосоляной смесью и их расчистка в зимний период | м2 | 18000 | 15.01.2011 15.11.2011 | 01.04.2011 31.12.2011 | 220 | 2100 | Дружков В.Н. -начальник ДО Главы поселений |
|  | ВСЕГО | - | - | - | - | 459 | 9210 | - |